Projekt
Projektstand am	09.03.10	KW-9
Projektnummer	BA10-bsha-1
Projektname	Handschrifterkennung mit Touchpad und Android
Kunde
Verteiler
Von	Julian Hanhart, Dominik Giger
An	Alexander Bosshard
Kopie	Projektteam

Projektaktivitäten

Letzte Woche (01.03. bis 05.03.2010) :
Erkennung der MicroGesture-Art implementieren / Verschiedene MicroGestures einbauen / Richtung der MicroGestures erkennen

Diese Woche (08.03. bis 12.03.2010) :
Glättung der Eingangspunkte / Statistiken über Microgestures abspeichern (für spätere Auswertungen) / UI Protoyp erweitern (Ausgabefeld für Characters) / Graph Prototyp aufbauen

Risiken:
Risiko	Beschreibung
R01	Keine schriftliche Aufgabenstellung
R02	Ausfall Teammitglied
R03	Ausfall Computer

Gegenmassnahmen:
Risiko	Massnahme
R01	Nachfragen
R02	Zentrale Sourcecodeverwaltung, Projektmanagement (Aufgabenverteilung)
R03	Sourcecode, Dokumente online gesichert

Probleme :
Probleme	Beschreibung
P01	Beschreibung / Auswirkung / Lösung / Verantwortlich
P02
P03
…

Spezielles :
Verschiebung Termin auf Dienstag 09.03. / Wochenbericht nachgereicht
Termine

Termine :
Verzögerung	 Ja	 Nein	
Begründung
Verzögert sich bis
Gegenmassnahmen