Projekt
Projektstand am	15.03.10	KW-10
Projektnummer	BA10-bsha-1
Projektname	Handschrifterkennung mit Touchpad und Android
Kunde
Verteiler
Von	Julian Hanhart, Dominik Giger
An	Alexander Bosshard
Kopie	Projektteam

Projektaktivitäten

Letzte Woche (08.03. bis 12.03.2010) :
Glättung der Eingangspunkte / Statistiken über Microgestures abspeichern (für spätere Auswertungen)

Diese Woche (15.03. bis 19.03.2010) :
Verbesserung der Glättungs-Performance / Graph aufbauen für Zeichenerkennung (zuerst nur 2-3 Buchstaben)

Risiken:
Risiko	Beschreibung
R01	Aufgabenstellung noch nicht erhalten
R02

Gegenmassnahmen:
Risiko	Massnahme
R01	Beim Meeting nachfragen
R02
…

Probleme :
Probleme	Beschreibung
P01	Beschreibung / Auswirkung / Lösung / Verantwortlich
P02
P03
…

Spezielles :
z.B. Ferienabwesenheit etc.
Termine

Termine :
Verzögerung	 Ja	 Nein	
Begründung
Verzögert sich bis
Gegenmassnahmen