Projekt
Projektstand am	26.02.10	KW-8
Projektnummer	BA10-bsha-1
Projektname	Handschrifterkennung mit Touchpad und Android
Kunde
Verteiler
Von	Julian Hanhart, Dominik Giger
An	Alexander Bosshard
Kopie	Projektteam

Projektaktivitäten

Letzte Woche (22.02. bis 26.02.2010) :
Erkennung von MicroGestures / Variante Prediction / Variante Curvature (Methode aus vorheriger PA)

Diese Woche (01.03. bis 05.03.2010) :
Erkennung der MicroGesture-Art implementieren / Verschiedene MicroGestures einbauen / Design des Aufbaus der Character-Erkennung (Graph)

Risiken:
Risiko	Beschreibung
R01	Generische Erkennung der MicroGestures nicht praktikabel
R02

Gegenmassnahmen:
Risiko	Massnahme
R01	Alternative Erkennungsmethoden z.B. Training/Neurales Netz
R02
…

Probleme :
Probleme	Beschreibung
P01	Beschreibung / Auswirkung / Lösung / Verantwortlich
P02
P03
…

Spezielles :

Termine

Termine :
Verzögerung	 Ja	 Nein	
Begründung
Verzögert sich bis
Gegenmassnahmen